### เอกสารสรุปข้อมูล: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (Phase 2 - ระบบบริหารจัดการรายได้)

#### บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการพัฒนาระบบในเฟสที่ 2 มีเป้าหมายหลักในการขยายขีดความสามารถจากระบบบริหารจัดการรายจ่าย (Expenses) ในเฟสที่ 1 (ระบบ IOU) ไปสู่ระบบบริหารจัดการรายรับ (Income) และการไหลเวียนของเงินสด (Cash Flow) อย่างเต็มรูปแบบ วัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างระบบ ERP ภายในที่สามารถควบคุมการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำคือการเสนอราคา ไปจนถึงปลายน้ำคือการรับเงินและการกระทบยอดธนาคาร (Bank Reconciliation)ประเด็นสำคัญที่พบจากการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย:

- การเชื่อมโยงข้อมูล:  ระบบใหม่จะใช้ฐานข้อมูลเดิม (SQL) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโครงการ (Master Project) และข้อมูลคู่ค้า (Supplier/Customer) ได้อย่างไร้รอยต่อ

- ความยืดหยุ่นของเอกสาร:  ระบบต้องรองรับการปรับเปลี่ยนหัวเอกสาร (Dynamic Headers) และรูปแบบฟอร์มที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะฟอร์มมาตรฐานของการรถไฟ

- การจัดการกระบวนการอนุมัติ:  พัฒนาระบบ Approval Service ส่วนกลางเพื่อรองรับการอนุมัติเอกสารในทุกโมดูลของ ERP

- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่:  มีแนวทางการนำ AI มาใช้เพื่อเร่งความเร็วในการพัฒนาระบบและสร้างเทมเพลตเอกสาร โดยคาดการณ์ระยะเวลาดำเนินการเบื้องต้นสำหรับส่วนงานหลักประมาณ 2 เดือน

#### 1. สถานะปัจจุบันและระบบเฟสที่ 1 (IOU & Expense Management)

ระบบปัจจุบันที่ใช้งานมาประมาณ 2-3 ปี เน้นการควบคุมเม็ดเงินที่ออกจากบริษัท (Expenses) โดยมีความคืบหน้าและการทำงานดังนี้:

##### 1.1 โครงสร้างระบบ IOU (I Owe You)

- ขอบเขต:  ครอบคลุมการเบิกจ่ายเงินสดล่วงหน้า (IOU), ค่าเดินทาง (Travel Expense), และค่าใช้จ่ายทั่วไป

- สถานะ:  ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประมาณ 90% โดยมีการปรับปรุง (Fine-tune) เล็กน้อยตามการใช้งานจริง

- ฟังก์ชันเสริม:

- Master Data:  ระบบจัดการข้อมูลโครงการ (Project Base Accounting), รายชื่อพนักงาน (Employee List), และการจัดการคู่ค้า (Supplier/Customer Management)

- LG Management:  ระบบติดตามหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Letter of Guarantee) เพื่อติดตามวันหมดอายุและค่าธรรมเนียม

- BOQ/BOM:  การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อใช้ควบคุมรายจ่ายจริงเทียบกับแผน

##### 1.2 ปัญหาและบทเรียนจากอดีต

- การจ้าง Supplier ภายนอกในอดีตไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดความเข้าใจในบริบททางธุรกิจ (Business Logic) ที่ซับซ้อน ส่งผลให้ต้องนำระบบกลับมาพัฒนาเองภายใน (In-house)

#### 2. แผนการดำเนินงานเฟสที่ 2 (Income & Finance Management)

เป้าหมายของเฟสที่ 2 คือการบริหารจัดการ "เงินเข้า" และการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินให้เห็นภาพรวมของบริษัท (Overview)

##### 2.1 วงจรเอกสารฝั่งขาย (Sales Cycle)

ระบบต้องรองรับกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนจบ ดังนี้:| ขั้นตอน | รายละเอียดและข้อกำหนด || ------ | ------ || ใบเสนอราคา (Quotation) | รองรับหลายเวอร์ชัน, เก็บประวัติการต่อรองราคา, สถานะการประมูล (ชนะ/แพ้) และราคา Final ที่จะกลายเป็นราคาตามสัญญา || การทำสัญญา (Contract) | คีย์ข้อมูลราคาและรายละเอียดไอเทมตามสัญญา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางบิล || การวางบิล (Billing/Invoicing) | ประกอบด้วยใบส่งมอบงาน, ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ซึ่งต้องสามารถปรับเปลี่ยนหัวเอกสารได้ตามประเภทงานหรือความต้องการของลูกค้า || ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) | ต้องรันเลขที่และวันที่ตามลำดับอย่างเคร่งครัดตามกฎสรรพากร และรองรับระบบ "การจองเลขเอกสาร" || ใบลดหนี้ (Credit Note) | ต้องดึงข้อมูลอ้างอิงจากใบกำกับภาษีเดิมเพื่อมาตัดยอด || ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) | ขั้นตอนสุดท้ายของการรับเงินเพื่อนำไปสรุปในระบบบัญชี |

##### 2.2 การบริหารจัดการทางการเงิน (Finance & Bank Reconciliation)

- RV (Receiving Voucher):  ระบบสรุปการรับเงินภายใน เพื่อตรวจสอบยอดเงินรับสุทธิเทียบกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าปรับ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมธนาคาร

- Bank Reconciliation:  การนำยอดเงินเข้า-ออกจาก Statement ของธนาคารมาจับคู่กับเอกสารในระบบแบบบรรทัดต่อบรรทัด (Line by Line) เพื่อลดภาระงานแอดมินและป้องกันความผิดพลาด

- Executive Dashboard:  การดึงข้อมูลรายรับ-รายจ่ายมาสรุปเป็น Cash Flow เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นแนวโน้มเงินสดในอีก 3 เดือนข้างหน้า

#### 3. ข้อกำหนดทางเทคนิคและความท้าทาย (Technical Requirements)

##### 3.1 ความยืดหยุ่นของฟอร์มเอกสาร (Dynamic Forms)

- ความหลากหลายของรูปแบบ:  ลูกค้าแต่ละราย (เช่น การรถไฟ หรือบริษัทเอกชน) มีฟอร์มมาตรฐานที่ไม่เหมือนกัน ระบบต้องรองรับ Dynamic Fields และการจัดวาง Layout ที่ยืดหยุ่น

- การจัดการหัวเอกสาร:  บริษัทในเครือที่มีหลายบริษัท (เช่น ACE Part, Smart, Flow) ต้องสามารถเลือกใช้หัวเอกสารที่แตกต่างกันได้ในระบบเดียว

##### 3.2 ระบบการอนุมัติ (Approval Logic)

- Line of Approval:  กำหนดบทบาทผู้มีอำนาจอนุมัติตามโครงสร้างองค์กร (PM > MD > Account > Head Account > CEO)

- Approval Service:  พัฒนาเป็นระบบกลางที่ทุกโมดูลสามารถเรียกใช้งานได้ เพื่อให้การอนุมัติจบในที่เดียว

##### 3.3 การจัดการเลขที่เอกสาร (Sequence Control)

- พบประเด็นสำคัญเรื่องการ "จองเลขใบกำกับภาษี" ล่วงหน้า เพื่อให้ลำดับเลขที่เอกสารและวันที่สอดคล้องกัน แม้จะยังไม่มีรายละเอียดครบถ้วนในขณะนั้น ระบบต้องมีกลไกจัดการเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับสรรพากร

#### 4. กลยุทธ์การพัฒนาและกรอบเวลา

- แนวทางการพัฒนา:  เน้นการพัฒนาฟังก์ชันที่สร้างประโยชน์และลดภาระงานได้ทันที (Quick Wins) โดยเริ่มจากโมดูลการเสนอราคา (Quotation) ของบริษัท ACE Part เป็นลำดับแรก

- การทดสอบระบบ:  ใช้วิธีการส่งเอกสารตัวอย่าง (Event-based documents) และ Workflow จริงให้ทีมพัฒนาดีไซน์หน้าจอ (Front-end) เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและให้ความเห็น (Comment) แบบออนไลน์

- กรอบเวลา:

- ระยะสั้น: ทยอยส่งตัวอย่างเอกสารและ Workflow ภายใน 1-2 สัปดาห์

- ระยะกลาง: คาดว่าโมดูลหลักด้านการเสนอราคาและกระบวนการอนุมัติจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน โดยใช้ AI ช่วยในการเขียนโค้ดและสร้างฟอร์ม

#### 5. ประเด็นสำคัญจากการประชุม (Key Quotes & Insights)

"ไอเดียที่เรารองรับก็คือเหมือน ERP... เอา IT ทั้งหมดมาควบคุมการทำงานภายใน เราเริ่มต้นจากบัญชีก่อน""ใบกำกับภาษีค่อนข้างซีเรียส เพราะมันมีเรื่องจองเลข และไปเกี่ยวกับสรรพากรภายนอก... วันที่ห้ามกระโดด เลขห้ามกระโดด""เป้าหมายของเราคือใช้ AI ทำงาน เพราะฉะนั้นคนออกแบบระบบต้องเข้าใจ Business ทั้งหมด เพื่อดีไซน์ไว้ก่อนแล้วมันจะง่าย""เราไม่อยากทำตู้มเดียวแล้วใช้เลย... อยากทำเสร็จปุ๊บใช้เลยบางส่วน แล้วค่อยๆ เก็บไป อะไรที่ลดเวลาทำงานได้หลายชั่วโมง เอาอันนั้นมาก่อน"